**Отчет о тестировании**

**1. Product details:**

Название продукта: sendybird.com

Цель отчета: Подведение итогов в модулях (site openning, sign up, ui, sign in, home page content, overview, earn, store, sign out) и занесение в баг-трекинговую систему Jira всех багов. Работа в Спринте 3 – Запуск 26 мая – 2 июня окончание.

**2. Sprint/ date/ build:**

Модули (side menu bar, accounts, sign out , logs)

Спринт 3. Длительность неделя – 26 мая – 2 июня.

**3.Environment:**

Браузер - Google Chrome ver.100.127. Тест-кейсы – Excel. Баг-трекинговая система – Jira.

**4. Time spent:**

10 часов

**5. Test coverage:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Количество (площадей)** | **Процент%** |
| **Покрыто** | **31** | **100%** |
| **Не покрыто** | **0** | **0%** |
| **Всего** | **31** | **100%** |

**6. Test case statistics by covered area:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Количество** | **Процент%** |
| **Passed** | **26** | **84%** |
| **Failed** | **5** | **16%** |
| **Всего** | **31** | **100%** |

**7. Issues have been found:**

№ 34 User logs out and wants to go back to the last account they logged out from, but goes back to another account.

<https://sendybirdtest1.atlassian.net/browse/SEN-34>

№ 35 After creating a new token, the token is not shown in the list. Shown only after page refresh.

<https://sendybirdtest1.atlassian.net/browse/SEN-35>

№ 36 Creating a token in the required field (description) the user enters only spaces.

<https://sendybirdtest1.atlassian.net/browse/SEN-36>

№ 37 User creates a token in a required field with a date from the past.

<https://sendybirdtest1.atlassian.net/browse/SEN-37>

№ 38 user checks list of [message] filters in logs section

<https://sendybirdtest1.atlassian.net/browse/SEN-38>

**8. Priority in percentage**

Major – 3

Critical – 1

Minor – 1

**9. Resume:**

Продукт практически готов к использованию. Остались пофиксить небольшое количество багов. Есть один Critical. Все остальное не столь значительные и не влияет на работу сайта, но исправить нужно. Не мало исправлять предстоит в Tokens, ошибки там не сильно влияют на работу сайта, но то что там происходит быть не должно. Токен должен создаваться с правильными данными и отображаться сразу после создания.